## Slide 1
WEBサービス開発プロジェクトキックオフ

## Slide 2
アジェンダ
サービス案プレゼン(20分)
プロトタイプ作成(20分)
開発方法共有(20分)
ToDo決定(20分)

## Slide 3
スケジュール
アジャイルで開発
8月
9月
10月
11月
12月
プロジェクト 進捗
要件定義①
開発①
要件定義②
設計
開発②
企画
公開
運用
開発③
プロトタイプ開発
本開発
本日
マイルストーン
プロトタイプ完成
みらい出国(9/16)
リリース

## Slide 4
サービス要件定義
目的
  サービスの要件をある程度明確にし、開発メンバーがイメージを共有する。
  最終サービスイメージの途中過程としてのプロトタイプを定義する。
3人の案を持ち寄り、1つの案にする。具体的には以下のような内容を決定したい。
  サービスの使われ方
    ユーザーは何を入力する？
    何が出力される？
    画面設計
  対象範囲
    全世界/全国/一部の都道府県に絞る
  レコメンド(検索？)システムのロジック
    入力データ
    出力
    アルゴリズム

## Slide 5
サービス案(辛)
何となく旅行に行きたい ⇒ 具体的な旅行プランを提案
サービステーマ
こんな風に調べたりしても…
情報が断片的に並べられているだけで、説得力に乏しい
結局いくつも似たようなサイトを比較するハメになる
出てくるのはブログや旅行サイトの提案など
←
何となく旅行に行きたいが、どこに行けばいいかわからない
忙しくて、旅行プランを考える時間がない
長期休暇前の大学生
有給取得予定の社会人 など
以下の特徴を備えた旅行プラン提案サービスを提案
複数の観光情報を同一の評価軸で比較できる
お勧めする根拠を提示できる
そのサービスの中で完結している
想定されるシチュエーション

## Slide 6
観光地詳細
サービス案(辛)
サービスイメージ
ユーザー入力欄
人数
予算
シチュエーション
嗜好
・自然が好き
・歴史が好き
・魚が食べたい
…
詳細条件
検索結果
北海道
軽井沢
香川
想定 予算
自然 スコア
歴史 スコア
20000円
80点
40点
15000円
80点
40点
18000円
80点
40点
・・・
観光地情報
函館
札幌
阿寒湖
観光地データ
観光地のデータ
・ホテル
・観光
・グルメ など？
ちょっとまだよくわからない
⇒ 観光ルートの提案

## Slide 7
観光地詳細
サービス案(辛)
プロトタイプのスコープ
ユーザー入力欄
人数
予算
シチュエーション
嗜好
・自然が好き
・歴史が好き
・魚が食べたい
…
詳細条件
検索結果
北海道
軽井沢
香川
想定 予算
自然 スコア
歴史 スコア
20000円
80点
40点
15000円
80点
40点
18000円
80点
40点
・・・
観光地情報
函館
札幌
阿寒湖
観光地データ
観光地のデータ
・ホテル
・観光
・グルメ など？
ちょっとまだよくわからない
データは一旦手動で入力する。
スコアリング方法も考えない